AIVideoTrans

项目规划书 · V3.1

YouTube 长视频 → 双人克隆配音 → 剪映素材 全自动流水线

| 文档版本 | V3.1（修正确认版） |
| --- | --- |
| 更新日期 | 2026-03-15 |
| 执行工具 | Codex + GPT-5.4 |
| 规划 / 审核 | Claude Sonnet 4.6 |
| 当前进度 | M1进行中（T1.4已完成，T1.5待开始） |
| V3.0 → V3.1 变更 | 修正DSPStretcher状态、统一音色库结构、补充Prompt设计、更新任务状态 |

# 第一章 项目定位

## 1.1 你是谁，你在做什么

## 1.2 你现在有多痛

| 步骤 | 操作 | 痛点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下载视频 | 手工操作 |
| 2 | Gemini网页转录+翻译 | 质量好但全手工，没有时间戳 |
| 3 | 剪映提取音频样本 | 手工找每人纯净干音，极费时 |
| 4 | MiniMax克隆音色 | 已跑通，依赖手工样本 |
| 5 | 按段发TTS | 偷懒整段发几分钟，因为对齐太痛 |
| 6 | 剪映手工对齐时间轴 | 最痛：一条条拖音频、手工变速；1V1访谈前面错位后面全错 |

## 1.3 工具要做到什么

输入一个 YouTube URL，等待几分钟

拿到：完整配音音频 + 分段音频 + SRT字幕 + 导入报告

精修最后1%，直接发布抖音

## 1.4 工具不做什么

- 不渲染最终MP4，不负责剪辑和转场

- 不做剪映草稿格式（已调查：剪映不支持导入第三方项目文件）

- 不做内容策划和选题

- 不做多平台发布

# 第二章 技术选型（已最终确认）

| 环节 | 工具 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 视频下载 | yt-dlp | 成熟稳定，支持YouTube下载视频+音频 |
| 转录+说话人识别 | AssemblyAI | 一个API同时完成转录+说话人区分，注册即用 |
| 全局翻译+文本重写 | Gemini API | 长上下文理解强，1小时转录稿一次发完 |
| TTS+音色克隆 | MiniMax国内版 | 已验证：网页版voice_id可直接API调用；speech-2.8-turbo |
| 音频处理 | pydub + ffmpeg | DSP变速、音频合成、样本提取 |
| 时间轴对齐 | DSP + Gemini重写 | ±15%内DSP变速；超出范围Gemini重写；极端强制DSP |
| 音色样本提取 | AssemblyAI时间段 + pydub | 利用已知说话人时间段自动切取，无需pyannote |

⚠️ google-generativeai包已标记停止维护，M1跑通后迁移到 google-genai 新包

# 第三章 完整自动化链路

| Stage | 名称 | 核心操作 | 工具 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 输入与下载 | 接收YouTube URL，yt-dlp下载MP4+提取WAV | yt-dlp + ffmpeg | MP4 + WAV |
| S1 | 转录+说话人识别 | AssemblyAI处理WAV，输出带时间戳+说话人标注的英文转录 | AssemblyAI | TranscriptLine[] |
| S2 | 音色管理 | 查音色库→已有直接用；没有则自动提取样本→MiniMax克隆→写入 | pydub + MiniMax | 每人voice_id |
| S3 | 全局翻译+分段 | 完整转录稿发Gemini，全局翻译+按说话人切换分段（>90秒细切） | Gemini API | DubbingSegment[] |
| S4 | TTS生成 | 每段用对应克隆音色整段TTS，保留情绪连贯性 | MiniMax TTS | 配音音频 |
| S5 | 时间轴对齐 | 比对时长差→DSP变速→超±15%则Gemini重写→极端强制DSP | pydub/ffmpeg + Gemini | 对齐后音频 |
| S6 | 输出合成 | 合成完整配音音频+分段音频+SRT+背景声报告+对齐报告 | pydub | 最终输出 |

# 第四章 最终输出格式

## 4.1 输出目录结构

projects/{video_slug}/

video/original.mp4                    # 原视频

audio/original.wav                    # 原始音频

audio/speaker_a_sample.wav            # 音色克隆样本

transcript/raw_assemblyai.json        # AssemblyAI原始返回

transcript/transcript.json            # 结构化转录稿

translation/segments.json             # DubbingSegment列表

tts/segment_001_speaker_a.wav         # TTS原始音频

tts/segment_001_aligned.wav           # 对齐后音频

output/                               # ★ 最终交付文件

dubbed_audio_complete.wav            # 完整配音（与原视频等长）

segments/speaker_a/*.wav             # 分段音频

segments/speaker_b/*.wav

subtitles.srt                        # 中文字幕

background_sounds.txt                # 背景声报告

alignment_report.txt                 # 对齐质量报告

project_state.json                    # 断点续跑状态

## 4.2 你在剪映里的操作（目标状态）

- 导入原视频，音轨整体静音

- 拖入 dubbed_audio_complete.wav，放在音频轨道从00:00开始

- 导入 subtitles.srt

- 按 background_sounds.txt 的提示，对掌声/笑声片段单独恢复原声

- 精修最后1%，导出发布

💡 也可以用 segments/ 里的单独文件替换某段效果不好的配音，重新TTS后替换对应文件即可

## 4.3 对齐策略

| 情况 | 触发条件 | 处理方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接使用 | 时长差 < 5% | 无需处理 | 理想情况 |
| DSP轻微变速 | 时长差 5%～15% | pydub/ffmpeg整体变速 | 人耳基本感知不到 |
| Gemini缩短重写 | TTS > 原时长×115% | 重写压缩→重新TTS | 给Gemini明确字数目标，最多2次 |
| Gemini扩充重写 | TTS < 原时长×85% | 重写扩充→重新TTS | 把隐含意思说完整，最多2次 |
| 强制DSP兜底 | 重写2次仍超±15% | 强制变速+标记 | alignment_report.txt中高亮 |

⚠️ 初始估算值：MiniMax speech-2.8-turbo 约 4～5 中文字/秒。M1先用此值做DSP判断，M4用真实样本精确标定。

# 第五章 数据结构设计

## 5.1 TranscriptLine（S1输出）

@dataclass

class TranscriptLine:

index: int

start_ms: int

end_ms: int

speaker_id: str          # 'speaker_a' | 'speaker_b'

speaker_label: str       # AssemblyAI原始标签

source_text: str         # 英文原文

## 5.2 DubbingSegment（S3输出，最核心数据结构）

@dataclass

class DubbingSegment:

segment_id: int

speaker_id: str

display_name: str        # 真实姓名，如 'Dan Koe'

voice_id: str            # MiniMax voice_id

start_ms: int            # 在原视频中的开始时间

end_ms: int              # 在原视频中的结束时间

target_duration_ms: int

source_text: str         # 英文原文

cn_text: str             # 中文翻译

tts_audio_path: str | None

aligned_audio_path: str | None

actual_duration_ms: int

alignment_ratio: float   # actual/target，理想值1.0

alignment_method: str    # 'direct'|'dsp'|'rewrite_shrink'|'rewrite_expand'|'force_dsp'

rewrite_count: int

needs_review: bool

## 5.3 音色库结构（voice_registry.json）

⚠️ V3.1修正：音色库沿用现有 VoiceRegistry 的嵌套结构（speakers → voices 数组），不使用扁平结构。现有 VoiceRegistry / VoiceResolver 类已跑通，直接复用。

// 现有结构（保持不变）：

{ "speakers": {

"Dan Koe": {

"default_voice_id": "vt_xxx",

"default_voice_type": "cloned",

"speaker_name": "Dan Koe",

"voices": [{

"voice_id": "vt_xxx",

"provider": "minimax_voice_clone",

"voice_type": "cloned",

"source_audio_path": "...",

"created_at": "2026-03-01T...",

"notes": "自动提取，片段00:30-01:37"

}]

}

}

}

## 5.4 Gemini翻译Prompt核心设计（V3.1新增）

此Prompt模板是T1.6（Gemini全局翻译模块）的核心输入，直接决定翻译和分段质量。

- 角色设定：你是专业的视频配音翻译专家，任务是把英文视频转录稿翻译成自然流畅的中文口播文本

- 输入格式：完整的带时间戳和说话人标注的英文转录稿（JSON格式的TranscriptLine数组）

- 全局理解要求：先理解整体内容和风格，再开始翻译。保持专业术语前后一致

- 分段规则：以说话人切换为自然边界；同一说话人连续发言超过90秒时，在语义边界（话题转换、明显停顿处）细切

- 输出格式：JSON数组，每个元素包含 segment_id、speaker_id、start_ms、end_ms、source_text、cn_text

- 翻译风格：自然口语化，适合中文视频配音，不要书面语；保留说话人的语气和情绪特征

- 时间戳对应：每个输出segment的start_ms和end_ms必须精确对应原始转录的时间范围

重写Prompt（S5对齐时使用）：

- 压缩场景：当前中文文本TTS预计时长X秒，目标时长Y秒，需要缩短约Z%。请精简表达，目标字数约N字（按4.5字/秒估算）

- 扩充场景：当前中文文本TTS预计时长X秒，目标时长Y秒，需要扩充约Z%。请丰富表达，目标字数约N字

# 第六章 里程碑规划与任务清单

## Milestone 1：端到端主链路跑通（单人口播）

目标：用真实5～10分钟英文口播视频跑通完整流程，在剪映里导入确认可用。

| 任务 | 名称 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | TTS音频解码bug修复 | base64改为bytes.fromhex，同时保留其他provider的base64 | ✅ 完成 |
| T1.2 | 草稿格式调查 | 发现剪映不支持第三方项目文件，调整为音频+SRT输出 | ✅ 完成 |
| T1.3 | 项目输出模块 | 完整配音音频+分段音频+SRT+报告，199 passed | ✅ 完成 |
| T1.4 | yt-dlp下载模块 | 下载MP4+提取WAV，mock测试6场景，206 passed | ✅ 完成 |
| T1.5 | AssemblyAI转录模块 | 单人模式，输出带时间戳的TranscriptLine列表 | ⬜ 待开始 |
| T1.6 | Gemini全局翻译模块 | 单人场景，按5.4 Prompt设计输出DubbingSegment列表 | ⬜ 待开始 |
| T1.7 | MiniMax TTS生成 | 直接调用MiniMax HTTP API（参考tts_provider.py的hex解码），不经过SemanticBlock体系 | ⬜ 待开始 |
| T1.8 | DSP时间轴对齐 | ⚠️ 用pydub/ffmpeg实现真实音频变速，替换当前DSPStretcher的stub | ⬜ 待开始 |
| T1.9 | 主命令实现 | python main.py process <url> 跑通单人场景 | ⬜ 待开始 |
| T1.10 | 人工验收 | 真实5分钟口播视频跑完整流程，剪映导入确认 | ⬜ 待开始 |

- 说话人识别（单人视频，跳过复杂度）

- Gemini文本重写（超范围先强制DSP兜底）

- 音色样本自动提取（手工指定voice_id）

💡 M1完成后就能处理真实视频，开始产出内容。已完成4/10任务，剩余约3天。

## Milestone 2：1V1访谈双人配音

目标：处理真实1V1访谈视频，自动区分两个说话人，分别用克隆音色配音。

| 任务 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T2.1 | AssemblyAI双人模式 | speakers_expected=2，输出含speaker_id的TranscriptLine |
| T2.2 | Gemini说话人姓名推断 | 根据前5分钟转录推断真实姓名，打印让用户确认 |
| T2.3 | 音色库查找逻辑 | 按姓名查voice_registry.json，调用VoiceResolver，命中直接用 |
| T2.4 | 双voice_id TTS | 按segment的speaker_id选择对应voice_id |
| T2.5 | 更新翻译Prompt | 加入双说话人信息，改善翻译质量和分段准确性 |
| T2.6 | 人工验收 | 真实1V1访谈视频（10分钟），确认说话人区分和音色对应 |

## Milestone 3：音色样本自动提取 + 克隆

目标：新说话人全自动完成样本提取和音色克隆，无需手工操作。

| 任务 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T3.1 | 样本自动提取 | 基于AssemblyAI时间段，用pydub切取最长纯净片段（30～90秒） |
| T3.2 | 样本质量检查 | 验证时长、音量、静音比例 |
| T3.3 | MiniMax克隆接通 | 调用现有MiniMaxVoiceCloneClient，传入样本音频 |
| T3.4 | 写入音色库 | 克隆成功后调用VoiceRegistry.register_voice()更新 |
| T3.5 | 克隆延迟处理 | 克隆完成到可用有几分钟延迟，实现等待/轮询逻辑 |
| T3.6 | 人工验收 | 包含新说话人的视频验证全流程，确认克隆音色质量 |

## Milestone 4：Gemini重写对齐 + 质量优化

目标：实现完整对齐决策树，解决前三个里程碑中强制DSP兜底的情况。

| 任务 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| T4.1 | 每秒字数标定 | 用5个样本标定MiniMax实际输出速度（预估4～5字/秒），写入配置 |
| T4.2 | TTS时长预估 | TTS前先用字数预估时长，决定是否需要预先重写 |
| T4.3 | Gemini压缩重写 | 给Gemini明确字数目标：当前X字，目标Y字，压缩Z% |
| T4.4 | Gemini扩充重写 | 扩充：把隐含意思说完整，增加口语化过渡语 |
| T4.5 | 重写循环控制 | 最多重写2次，超出后强制DSP兜底 |
| T4.6 | 背景声检测接通 | 原始音频存在时真实运行pydub RMS检测，生成准确报告 |
| T4.7 | 人工验收 | 用1小时长视频测试，确认重写效果和最终对齐质量 |

# 第七章 CLI命令设计

## 7.1 主命令

# 最常用：一键处理

python main.py process <youtube_url>

# 指定说话人姓名（跳过Gemini推断）

python main.py process <url> --speaker-a 'Dan Koe' --speaker-b '主持人'

# 手工指定voice_id（跳过克隆流程）

python main.py process <url> --voice-a 'voice_id_xxx' --voice-b 'voice_id_yyy'

# 单人视频

python main.py process <url> --speakers 1

# 从某个Stage断点续跑

python main.py process <url> --resume-from translation

## 7.2 辅助命令（现有，保持不变）

python main.py voice-registry show <姓名>

python main.py voice-registry add <姓名> <voice_id>

python main.py voice-clone create <姓名> <audio_path>

python main.py control-panel

# 第八章 现有代码复用策略

⚠️ V3.1关键修正：DSPStretcher和AlignmentOrchestrator的状态已更新为真实情况。

| 模块 | 处置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DSPStretcher | 🔧 需真实实现 | ⚠️ 当前是纯stub（只做shutil.copyfile），T1.8必须用pydub/ffmpeg实现真实音频变速 |
| AlignmentOrchestrator | 🔄 逻辑复用+适配 | 对齐决策树逻辑保留，输入输出从SemanticBlock适配为DubbingSegment |
| RewriteEngine | 🔧 Prompt需优化 | 框架可用，Prompt需加入明确字数目标（按4.5字/秒），M4实现 |
| voice_registry / VoiceResolver | ✅ 直接复用 | 音色库JSON结构和解析逻辑完全满足需求 |
| voice_clone / MiniMaxVoiceCloneClient | ✅ 直接复用 | 克隆流程已跑通，M3直接调用 |
| StateManager / CacheManager | ✅ 直接复用 | Stage状态持久化，断点续跑 |
| tts_provider.py | ✅ 已修复 | T1.1已修复hex解码bug，prefer_hex_audio按协议自动选择 |
| src/modules/output/ | ✅ 新建完成 | T1.3新建，完整音频+分段+SRT+报告，199 passed |
| src/modules/ingestion/youtube/ | ✅ 新建完成 | T1.4新建，下载+缓存+metadata，206 passed |
| src/modules/draft/ | 📦 搁置 | 剪映草稿格式已确认不可用，不修改不扩展 |
| SystemSpeechLocalASR | 🔄 替换 | 被AssemblyAI替换，原代码保留但不作为主路径 |
| 逐行翻译Provider | 🔄 替换主路径 | 主翻译换成Gemini全局翻译，逐行翻译保留为fallback |
| control_panel | 📦 保留 | 保留现有功能，暂不扩展 |

# 第九章 环境与依赖

## 9.1 已安装（已验证）

- ✅ Python 3.12（uv管理）

- ✅ ffmpeg 8.0.1

- ✅ yt-dlp 2026.03.13

- ✅ assemblyai 0.56.0

- ✅ google-generativeai 0.8.6（待迁移到google-genai）

- ✅ pydub（通过项目依赖）

- ✅ pytest — 当前 206 passed

## 9.2 API Key配置（autodub.local.json）

| 服务 | 配置项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| MiniMax TTS（国内版） | tts.api_key | ✅ 已配置 |
| MiniMax 音色克隆 | voice_clone.api_key | ✅ 已配置 |
| AssemblyAI | 需新增 assemblyai.api_key | ⬜ T1.5时添加 |
| Gemini API | 需新增 gemini.api_key | ⬜ T1.6时添加 |

# 第十章 风险与应对

| 风险 | 等级 | 可能问题 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| AssemblyAI说话人识别错误 | 🟡 中 | 1V1访谈中把同一人识别成两人 | 提供--speaker-a/--speaker-b手工覆盖 |
| Gemini翻译分段不准确 | 🟡 中 | 分段边界和说话人切换不完全对应 | 严格要求输出JSON含时间戳，增加验证 |
| MiniMax克隆延迟 | 🟡 中 | 克隆完成后音色需几分钟才能调用 | 克隆后轮询验证TTS接口是否可用 |
| DSPStretcher是空壳 | 🔴 高 | 当前无真实音频变速，M1核心功能缺失 | T1.8必须实现真实DSP变速 |
| 中英文时长差距过大 | 🟢 低 | 极少数段落无法对齐 | 强制DSP兜底，标记needs_review |
| google-generativeai停维护 | 🟢 低 | FutureWarning，功能暂时可用 | M1跑通后迁移到google-genai |

每条视频从几个小时手工操作

变成运行一条命令，等几分钟

python main.py process <youtube_url>

打开剪映精修，发布抖音

AIVideoTrans 项目规划书 V3.1 · 2026-03-15